📄 Product Requirement Document (PRD)

پلتفرم جامع گلدکسا (Goldexa)

سامانه هوشمند تجربه، خرید، طراحی و مدیریت دارایی طلا

| عنوان | جزئیات |
| --- | --- |
| نسخه سند | 1.0 |
| تاریخ تدوین | فروردین ۱۴۰۵ |
| مالک محصول | تیم بنیان‌گذار گلدکسا |
| مخاطبان سند | تیم توسعه (Front-end, Back-end, Mobile, AI)، طراحان UI/UX، مدیر پروژه، سرمایه‌گذار |
| هدف سند | مرجع کامل نیازمندی‌های محصول برای فازهای توسعه |

فهرست مطالب

خلاصه اجرایی

دورنمای محصول و اصول طراحی

پرسونا و نقش‌های کاربری

نقشه راه توسعه و اولویت‌بندی فازها

فاز ۱: MVP (حداقل محصول قابل عرضه)

۵.۱. درگاه قیمت‌گذاری لحظه‌ای طلا

۵.۲. کاتالوگ و فروشگاه آنلاین

۵.۳. فرآیند خرید و پرداخت

۵.۴. پنل کاربری پایه

۵.۵. پنل مدیریت (بخش اول)

۵.۶. طراحی UI/UX و هویت بصری

فاز ۲: پلتفرم تجربه و دارایی

۶.۱. تجربه پرو طلا با واقعیت افزوده (AR Try-On)

۶.۲. کیف پول هوشمند و مدیریت دارایی (Smart Vault)

۶.۳. طراحی طلای اختصاصی توسط کاربر

۶.۴. پنل مدیریت (بخش دوم)

۶.۵. فاز ۲: پلتفرم تجربه و دارایی

فاز ۳: اکوسیستم هوشمند و جامعه‌محور

۶.۱. بازار دست دوم و مزایده (C2C Marketplace)

۶.۲. خرید گروهی

۶.۳. موتور هوش مصنوعی

۶.۴. جامعه کاربری و رقابت‌های طراحی

الزامات غیرکارکردی (NFRs)

مدل درآمدی و معیارهای کلیدی عملکرد (KPIs)

واژه‌نامه

1. خلاصه اجرایی (Executive Summary)

گلدکسا یک پلتفرم جامع دیجیتال برای بازار طلا است که با ترکیب سه لایه اصلی، تجربه خرید و مالکیت طلا را بازتعریف می‌کند:

تجربه بصری انقلابی: پرو مجازی و طراحی سفارشی طلا با استفاده از AR.

تجارت شفاف: خرید و فروش آنلاین با قیمت‌گذاری لحظه‌ای و کاملاً شفاف.

مدیریت دارایی هوشمند: تبدیل طلای فیزیکی به یک دارایی دیجیتال زنده با قابلیت رصد ارزش، دریافت آلارم‌های قیمتی و نقدشوندگی آسان.

گلدکسا یک بازارگاه (Marketplace) است و طلا را نگهداری یا انبار نمی‌کند، بلکه به‌عنوان واسطه‌ای هوشمند میان خریداران، فروشندگان و طراحان عمل می‌کند.

2. دورنمای محصول و اصول طراحی

دورنما (Vision)

مرجع اول دیجیتال طلا در منطقه؛ جایی که طلا نه‌فقط یک کالای لوکس، بلکه یک دارایی زنده، قابل رصد و نقدشونده است.

اصول طراحی کلیدی

موبایل-اول (Mobile-First): طراحی و توسعه برای نسخه موبایل (PWA و سپس اپلیکیشن‌های Native) در بالاترین اولویت است و سپس نسخه دسکتاپ توسعه می‌یابد.

شفافیت کامل: هر عددی که به کاربر نمایش داده می‌شود (قیمت، اجرت، کارمزد) باید قابل ردگیری و توضیح باشد.

سادگی و روانی: جریان‌های کاربری پیچیده (مانند طراحی سفارشی یا فروش مجدد) باید در نهایت سادگی و با حداقل اصطکاک طراحی شوند.

اعتمادسازی: امنیت تراکنش‌ها، تضمین اصالت کالا، و حفظ حریم خصوصی کاربران در هسته تمام تعاملات قرار دارد.

مقیاس‌پذیری: معماری سیستم باید به‌گونه‌ای طراحی شود که قابلیت افزودن فیچرهای پیچیده (مانند هوش مصنوعی و مزایده) در فازهای بعدی بدون نیاز به بازنویسی هسته اصلی وجود داشته باشد.

## 3. پرسونا و نقش‌های کاربری

برای طراحی دقیق جریان‌ها، از سه پرسونای اصلی استفاده می‌شود:

| پرسونا | نقش | دغدغه‌ها و اهداف |
| --- | --- | --- |
| کاربر عادی (خریدار/فروشنده) | کاربری که برای خرید، فروش یا مدیریت دارایی شخصی خود از پلتفرم استفاده می‌کند. | خرید امن و شفاف، پرو مجازی طلا، رصد ارزش دارایی، فروش آسان و سریع. |
| فروشنده / طراح | طلافروش یا طراح جواهرات که محصولات خود را در پلتفرم عرضه می‌کند. | مدیریت محصولات، دریافت سفارشات، شفافیت در فروش. |
| مدیر سیستم (ادمین) | مدیر پلتفرم که بر تمام بخش‌ها نظارت دارد. | داشبوردهای جامع، مدیریت کاربران و محصولات، گزارش‌های مالی دقیق، کنترل کامل بر پلتفرم. |

## 4. نقشه راه توسعه و اولویت‌بندی فازها

| فاز | نام فاز | هدف تجاری | زمان تخمینی (پس از شروع فاز) |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ (MVP) | تجارت بصری (Visual Commerce) | ایجاد تراکنش سریع و اعتماد با شفافیت قیمت و خرید آسان. | ۳-۴ ماه |
| ۲ | پلتفرم تجربه و دارایی (Engagement & Asset Platform) | افزایش Retention و LTV کاربر با تبدیل پلتفرم به ابزار مدیریت ثروت. | ۳-۴ ماه |
| ۳ | اکوسیستم هوشمند (Ecosystem) | تسخیر بازار با ایجاد اثر شبکه‌ای (C2C، AI، Community). | ۴-۶ ماه |

5. فاز ۱: MVP (حداقل محصول قابل عرضه)

هدف این فاز ایجاد یک فروشگاه آنلاین کامل طلا با قیمت‌گذاری لحظه‌ای و خرید امن است.

۵.۱. درگاه قیمت‌گذاری لحظه‌ای طلا (Live Gold Pricing Engine)

توضیح: این ماژول قلب تپنده پلتفرم است و مسئول دریافت و به‌روزرسانی قیمت‌ها برای استفاده در سراسر سیستم (کاتالوگ، سبد خرید، صندوقچه) می‌باشد.

منبع داده: یک سرویس پس‌زمینه وظیفه دارد با فاصله زمانی مشخص (حداکثر ۱ دقیقه) قیمت‌های پایه (مظنه، سکه، انس جهانی و قیمت تومانی طلای ۱۸ عیار) را از یک منبع معتبر (مانند API برداشت شده از tgju.org) دریافت و پس از اعتبارسنجی در دیتابیس ذخیره کند.

محاسبه قیمت: برای هر محصول، قیمت نهایی با فرمول زیر به‌صورت بلادرنگ محاسبه و ذخیره می‌شود:
قیمت نهایی = (وزن (گرم) × قیمت روز هر گرم طلای ۱۸ عیار) + اجرت ساخت + سود فروشنده + مالیات بر ارزش افزوده

User Flow (قسمت نمایش):

کاربر وارد صفحه یک محصول می‌شود.

سیستم قیمت‌های محاسبه‌شده نهایی را از کش می‌خواند.

کاربر قیمت را به صورت لحظه‌ای و شکسته‌شده (قیمت خام طلا، اجرت، سود، مالیات) در یک باکس شفاف مشاهده می‌کند.

یک تایمر و نشانگر بصری (مثلاً چراغ سبز) در کنار قیمت نمایش داده می‌شود که نشان می‌دهد قیمت "همین الان" به‌روز شده است.

Acceptance Criteria (AC):

در صورت قطع ارتباط با منبع قیمت، سیستم باید آخرین قیمت معتبر را نمایش دهد و یک هشدار برای مدیر ارسال کند.

در صورتی که قیمت دریافتی از منبع بیش از ۲٪ با آخرین قیمت معتبر تفاوت داشت (نوسان غیرمنطقی)، سیستم آن را رد کرده و دوباره تلاش می‌کند.

قیمت محصولات در صفحات مختلف (لیست، سبد خرید، فاکتور) باید کاملاً یکسان و هماهنگ باشد.

ادمین باید بتواند ضرایب اجرت، سود و مالیات را از پنل خود تغییر دهد.

۵.۲. کاتالوگ و فروشگاه آنلاین (Online Catalog & Shop)

توضیح: بخشی که کاربران می‌توانند محصولات را مرور، جستجو و مشاهده کنند.

ویژگی‌ها:

صفحه اصلی پویا: شامل بنرهای تبلیغاتی، محصولات جدید، تخفیف‌ها، و دسته‌بندی‌های محبوب.

جستجو و فیلتر: امکان جستجوی متنی و فیلتر کردن بر اساس: دسته‌بندی (گردنبند، انگشتر و...)، جنس (طلا، سنگ‌های قیمتی)، عیار، محدوده وزن (مثلاً ۱ تا ۳ گرم)، محدوده قیمت.

صفحه محصول: شامل گالری تصاویر با قابلیت زوم، انتخاب عیار (در صورت وجود)، وزن، قیمت لحظه‌ای شکسته‌شده، توضیحات، جدول مشخصات، و دکمه "افزودن به سبد خرید".

User Flow:

کاربر از طریق صفحه اصلی یا جستجو وارد صفحه محصول می‌شود.

تصاویر محصول را مرور کرده و قیمت را بررسی می‌کند.

دکمه "افزودن به سبد خرید" را می‌زند. (در MVP، انتخاب رنگ یا سایز خاص در حد فیلدهای متنی ساده در صورت نیاز پشتیبانی می‌شود).

Acceptance Criteria (AC):

زمان بارگذاری صفحه محصول (First Contentful Paint) باید زیر ۱.۵ ثانیه باشد.

سیستم فیلترها باید بتواند هم‌زمان چندین فیلتر را اعمال کند و تعداد نتایج را به‌صورت لحظه‌ای نشان دهد.

در صورت نبود محصولی با فیلترهای اعمال‌شده، پیام "محصولی یافت نشد" به همراه پیشنهاد محصولات مشابه نمایش داده شود.

۵.۳. فرآیند خرید و پرداخت (Purchase & Checkout Flow)

توضیح: یک جریان خرید ساده و امن.

مراحل:

سبد خرید: کاربر سبد خود را مشاهده می‌کند. قیمت‌ها به‌روز می‌شوند. امکان حذف یا تغییر تعداد (در صورت وجود) وجود دارد.

تسویه حساب (Checkout): کاربر آدرس تحویل را وارد یا انتخاب می‌کند. خلاصه نهایی سفارش (کالاها + هزینه پست) را می‌بیند.

پرداخت: کاربر به یک درگاه پرداخت امن ریالی (مانند زرین‌پال) هدایت می‌شود.

تأیید: پس از پرداخت موفق، به صفحه "سفارش موفق" هدایت شده و یک کد پیگیری دریافت می‌کند.

مدیریت لجستیک MVP:

پس از ثبت سفارش، وضعیت آن به "آماده ارسال" می‌رود. فروشنده مسئول بسته‌بندی و ارسال از طریق پست/تیپاکس است.

فروشنده موظف است کد رهگیری را در پنل خود ثبت کند.

کاربر می‌تواند کد رهگیری را در پنل خود ببیند و وضعیت را پیگیری کند. (صرفاً نمایش کد و لینک به سایت شرکت پستی).

Acceptance Criteria (AC):

اگر کاربر در حین پرداخت باشد، قیمت محصول در سبد خرید او به مدت ۵ دقیقه "رِزرو" (ثابت) شود تا از نوسان قیمت جلوگیری کند.

پرداخت ناموفق باید کاربر را با یک پیام خطای واضح به صفحه سبد خرید بازگرداند.

سیستم باید برای هر سفارش یک شماره سفارش یکتا (Order ID) تولید کند.

۵.۴. پنل کاربری پایه (Basic User Dashboard)

توضیح: فضای شخصی کاربر برای مدیریت حساب و سفارشات.

ویژگی‌ها:

پروفایل: ویرایش نام، شماره تماس، آدرس‌های تحویل.

تاریخچه سفارشات: مشاهده لیست تمام خریدها به همراه جزئیات، وضعیت فعلی (در حال پردازش، ارسال شده، تحویل شده) و فاکتور.

User Flow:

کاربر وارد پنل خود می‌شود.

تب "سفارشات من" را انتخاب می‌کند.

روی یک سفارش کلیک کرده و جزئیات کامل آن را می‌بیند.

Acceptance Criteria (AC):

کاربر باید بتواند وضعیت سفارش خود را در لحظه ببیند.

لیست آدرس‌ها باید قابلیت افزودن، ویرایش و حذف را داشته باشد.

۵.۵. پنل مدیریت (بخش اول، Core Admin Panel)

توضیح: یک پنل تحت وب برای مدیریت محصولات و کاربران.

ویژگی‌ها:

داشبورد: کارت‌های خلاصه از تعداد کاربران جدید، سفارش‌های امروز، درآمد روز، و محصولات فعال.

مدیریت محصولات: افزودن/ویرایش محصولات (عنوان، تصاویر، وزن، عیار، دسته‌بندی، اجرت، سود، موجودی). غیرفعال کردن محصول.

مدیریت سفارشات: مشاهده لیست سفارشات با قابلیت فیلتر، تغییر وضعیت سفارش توسط ادمین (لغو شده، تکمیل شده و...).

مدیریت کاربران: مشاهده لیست کاربران و مسدود کردن حساب‌های متخلف.

Acceptance Criteria (AC):

داشبورد باید حداکثر ۵ ثانیه پس از لود اطلاعات را نمایش دهد.

هرگونه تغییر وضعیت سفارش باید در پنل کاربر نیز بلافاصله منعکس شود.

بخش مدیریت محصولات باید امکان آپلود تصاویر با فرمت WebP و حجم کمتر از ۲۰۰KB را فراهم کند.

۵.۶. طراحی UI/UX و هویت بصری

توضیح: طراحی یک پوسته زیبا، مدرن و مینیمال با تم طلایی و رنگ‌های گرم.

تحویل‌دادنی‌ها:

Design System: تعریف دقیق پالت رنگی (طلایی، سرمه‌ای/مشکی، سفید)، تایپوگرافی (فونت IRANSans یا مشابه)، آیکون‌ها، سایه‌ها و corner radiusها.

Wireframes & High-Fidelity Mockups: طراحی تمام صفحات اصلی MVP برای اندازه‌های موبایل (اولویت اول)، تبلت و دسکتاپ.

Acceptance Criteria (AC):

دیزاین سیستم باید در Figma به عنوان Single Source of Truth نهایی شود و کامپوننت‌های آن آماده استفاده توسط تیم Front-end باشد.

تمام طراحی‌ها باید به صورت کامل واکنش‌گرا (Fully Responsive) پیاده‌سازی شوند.

6. فاز ۲: پلتفرم تجربه و دارایی (Experience & Asset Platform)

هدف این فاز افزایش چشمگیر Retention و LTV کاربر با تبدیل شدن به یک ابزار روزانه مدیریت دارایی و طراحی است.

۶.۱. تجربه پرو طلا با واقعیت افزوده (AR Try-On)

توضیح: یک تجربه مبتنی بر واقعیت افزوده پیشنهاد می‌شود یک راهکار Native Hybrid باشد تا بهترین تعادل بین عملکرد و هزینه توسعه را ایجاد کند.

راهکار عملی: استفاده از یک WebView درون اپلیکیشن Native که به یک صفحه WebAR مجهز شده باشد. برای این کار از فریم‌ورک‌های قدرتمند WebAR مانند 8th Wall یا MediaPipe استفاده می‌شود که هم در اندروید و هم iOS عملکرد خوبی دارند و نیاز به نصب SDK جداگانه برای هر فیچر ساده را کم می‌کنند. این کار سرعت توسعه را بالا برده و هزینه را کاهش می‌دهد.

ویژگی‌های اصلی (پایه - دسترسی برای همه):

تشخیص اعضای بدن: تشخیص زنده دست (برای انگشتر)، گردن (برای گردنبند) و صورت (برای گوشواره) با دوربین.

پرو مجازی: قرار دادن مدل سه‌بعدی طلا بر روی عضو تشخیص‌داده‌شده با اندازه و مقیاس واقعی.

تعامل پایه: جابجایی و چرخاندن مدل با حرکات دست کاربر.

سناریوی استفاده کاربر (User Scenario):

پیش‌نیاز: کاربر در صفحه محصول روی دکمه "پرو مجازی با دوربین" کلیک می‌کند.

Handshake: سیستم درخواست دسترسی به دوربین موبایل را می‌دهد.

Engagement: یک راهنمای تصویری کوتاه به کاربر نشان می‌دهد که دست/صورت خود را کجا و چگونه قرار دهد.

Action: دوربین فعال می‌شود، مدل سه‌بعدی طلا روی بدن کاربر ظاهر می‌شود و کاربر می‌تواند آن را از زوایای مختلف ببیند.

Acceptance Criteria (AC):

نرخ فریم در تجربه AR نباید کمتر از ۲۵ فریم بر ثانیه روی یک گوشی میان‌رده باشد.

دقت تشخیص دست باید به اندازه‌ای باشد که مدل سه‌بعدی انگشتر دقیقاً روی بند انگشت قرار گیرد و با چرخش دست، در جای خود ثابت بماند.

زمان شروع تجربه AR (از کلیک روی دکمه تا نمایش طلا) باید کمتر از ۳ ثانیه باشد.

۶.۲. کیف پول هوشمند و مدیریت دارایی (Smart Vault™)

توضیح: این بخش گلدکسا را از یک فروشگاه به یک دستیار ثروت تبدیل می‌کند.

ویژگی‌ها:

Digital Twin: به محض تکمیل یک خرید، یک نسخه دیجیتال از آن طلا در صندوقچه کاربر ایجاد می‌شود.

داشبورد دارایی: یک صفحه اختصاصی که در آن نمایش داده می‌شود:

وزن کل طلای کاربر (بر حسب گرم).

ارزش لحظه‌ای کل دارایی (بر اساس قیمت روز طلا).

سود/زیان کلی و برای هر قطعه به صورت درصدی و عددی.

نمودار روند ارزش: یک نمودار خطی که تغییرات ارزش کل دارایی کاربر را در بازه‌های زمانی مختلف (یک هفته، یک ماه، یک سال) نشان می‌دهد.

سناریوی استفاده کاربر:

داود یک انگشتر از گلدکسا خریده است. او هر روز اپلیکیشن را باز می‌کند و به بخش "صندوقچه من" می‌رود.

او در یک نگاه می‌بیند که ارزش انگشترش امروز ۵۰۰ هزار تومان بیشتر شده است.

او انگشتر خود را انتخاب کرده و می‌بیند که از زمان خرید، ۳٪ سود کرده است.

Acceptance Criteria (AC):

ارزش لحظه‌ای دارایی باید با همان نوسان قیمت در کاتالوگ هماهنگ شود.

نمودار ارزش باید قابلیت بزرگ‌نمایی و نمایش دقیق ارزش در هر نقطه را داشته باشد.

محاسبه سود/زیان باید با احتساب کل مبلغ پرداختی در زمان خرید (شامل اجرت و مالیات) انجام شود تا واقعی باشد.

۶.۳. طراحی طلای اختصاصی توسط کاربر (Custom Jewelry Builder)

توضیح: یک ابزار گام‌به‌گام برای ساخت طلای سفارشی.

مراحل طراحی:

انتخاب پایه: کاربر نوع زیور (انگشتر، گردنبند و...) را انتخاب می‌کند.

پارامترها: کاربر وزن (مثلاً با یک اسلایدر)، عیار (۱۸ یا ۲۴)، و اندازه (قطر انگشتر، طول زنجیر) را مشخص می‌کند.

تزیینات: امکان انتخاب و افزودن سنگ‌های قیمتی (الماس، یاقوت و...) از یک کتابخانه.

پیش‌نمایش و قیمت: در یک پنل کناری، یک مدل سه‌بعدی ساده از طراحی ایجاد شده نمایش داده می‌شود و قیمت نهایی (بر اساس وزن، اجرت ساخت سفارشی و سنگ‌ها) به‌صورت لحظه‌ای به‌روز می‌شود.

سناریوی استفاده کاربر:

مریم به بخش "طراحی طلای من" می‌رود.

"انگشتر" را انتخاب می‌کند.

وزن را روی ۴ گرم تنظیم می‌کند.

یک سنگ یاقوت کبود به طرح اضافه می‌کند.

قیمت نهایی را ۳۵ میلیون تومان می‌بیند و طرح خود را ذخیره کرده یا سفارش می‌دهد.

Acceptance Criteria (AC):

تغییر هر پارامتر (وزن، عیار، سنگ) باید حداکثر طی ۲۰۰ میلی‌ثانیه قیمت نهایی را به‌روز کند.

طرح ذخیره‌شده باید دقیقاً با تمام پارامترها در بخش "طرح‌های من" قابل بازیابی و ویرایش باشد.

ادمین باید بتواند برای سفارش‌های سفارشی یک وضعیت جدید به نام "مرحله ساخت" تعریف کرده و فرآیند را مرحله‌به‌مرحله (مثلاً ۱۰٪، ۵۰٪، ۱۰۰٪) برای کاربر به‌روز کند.

۶.۴. پنل مدیریت (بخش دوم، Enhanced Admin Panel)

ویژگی‌های جدید:

مدیریت سفارش‌های سفارشی: یک صف جدید برای سفارش‌های طراحی اختصاصی با قابلیت به‌روزرسانی مرحله ساخت و آپلود عکس از مراحل ساخت.

گزارش‌های مالی دقیق‌تر: گزارش مجموع ارزش دارایی کاربران، و گزارش تفکیکی درآمد از فروش محصولات استاندارد و کارمزد سفارش‌های اختصاصی.

آپلود مدل‌های سه‌بعدی: قابلیت آپلود مدل‌های سه‌بعدی (فرمت GLB/glTF) برای محصولات جدید توسط ادمین.

### ۶.۵. فاز ۲: پلتفرم تجربه و دارایی

| فیچر | توضیح | Priority |
| --- | --- | --- |
| AR Try-On | پرو مجازی انگشتر، گردنبند و گوشواره با Native WebView & WebAR. | Must-Have |
| Smart Vault™ | صندوقچه هوشمند با ارزش لحظه‌ای و نمودار سود/زیان. | Must-Have |
| Custom Builder | ابزار طراحی طلای اختصاصی گام‌به‌گام. | Must-Have |
| قیمت‌گذاری هوشمند | فرمول پیشرفته قیمت سفارشی و اسلایدر شبیه‌ساز وزن/عیار. | Must-Have |
| هشدار قیمت (Alarm) | تنظیم آلارم برای رسیدن دارایی به یک قیمت خاص. | Should-Have |

7. فاز ۳: اکوسیستم هوشمند و جامعه‌محور (Marketplace & Community)

هدف این فاز ایجاد یک اکوسیستم کامل و تسخیر بازار از طریق اثر شبکه‌ای و هوش مصنوعی است.

۷.۱. بازار دست دوم و مزایده (C2C Marketplace)

توضیح: بازارگاهی برای خرید و فروش طلا بین کاربران.

ویژگی‌ها:

ثبت آگهی: کاربر یک طلای خود را برای فروش ثبت می‌کند. اگر طلا از گلدکسا خریده شده باشد، با یک کلیک اطلاعات آن وارد می‌شود. در غیر این صورت، اطلاعات (وزن، عیار، توضیحات) را دستی وارد و تصاویر واقعی را آپلود می‌کند.

دو حالت فروش: فروش مستقیم (قیمت ثابت) یا مزایده (تعیین قیمت پایه و زمان پایان).

جریان مزایده: کاربران پیشنهاد قیمت خود را ثبت می‌کنند. هر پیشنهاد باید از پیشنهاد قبلی بالاتر باشد. پس از پایان زمان، بالاترین پیشنهاد برنده می‌شود.

تضمین و اعتماد:

تأیید کیفیت (Escrow): یک نقش "کارشناس گلدکسا" می‌تواند پس از بررسی فیزیکی، یک نشان "تأیید کیفیت" به آگهی بدهد.

امتیازدهی: پس از اتمام معامله، خریدار و فروشنده به یکدیگر امتیاز می‌دهند.

سناریوی استفاده کاربر:

رضا می‌خواهد دستبندی را که پارسال از گلدکسا خریده بفروشد.

به بخش "صندوقچه من" رفته و روی دکمه "فروش در بازار دست دوم" کلیک می‌کند.

اطلاعات محصول به‌طور خودکار در فرم آگهی پر می‌شود. رضا فقط چند عکس جدید می‌گیرد، قیمت پایه را ۲۰ میلیون تومان تعیین کرده و نوع فروش را "مزایده ۳ روزه" انتخاب می‌کند.

پس از تأیید آگهی توسط ادمین، سایر کاربران شروع به ثبت پیشنهاد می‌کنند.

پس از ۳ روز، برنده با قیمت ۲۲.۵ میلیون تومان مشخص می‌شود و سیستم آن‌ها را برای نهایی کردن پرداخت و ارسال راهنمایی می‌کند.

Acceptance Criteria (AC):

در حراجی، سیستم باید در لحظه ثبت هر پیشنهاد، یک پیام (WebSocket/Push Notification) به فروشنده و سایر شرکت‌کنندگان اطلاع دهد.

شمارش معکوس زمان مزایده باید برای همه کاربران یکسان و بر اساس زمان سرور باشد.

۷.۲. خرید گروهی (Group Buying)

توضیح: امکان خرید اشتراکی یک یا چند قطعه طلا.

جریان:

یک سرگروه یک "گروه خرید" ایجاد می‌کند.

اعضا را از طریق لینک دعوت به گروه اضافه می‌کند.

اعضا محصولات را به سبد گروه اضافه می‌کنند.

سیستم سهم هر نفر، میزان تخفیف گروهی (با افزایش تعداد) و مبلغ قابل پرداخت را نمایش می‌دهد.

پرداخت می‌تواند توسط سرگروه (یکجا) یا توسط هر نفر (بخش خودش) انجام شود.

Acceptance Criteria (AC):

تا زمانی که سهم تمام اعضا پرداخت نشود، سفارش نهایی نمی‌شود.

سرگروه باید یک پنل مدیریت کوچک برای دیدن وضعیت پرداخت هر عضو و ارسال یادآوری داشته باشد.

۷.۳. موتور هوش مصنوعی (AI Engine)

توضیح: استفاده از مدل‌های پیشرفته برای تحلیل و پیشنهاد.

ویژگی‌ها:

پیشنهاد خرید/فروش (مدل پیشرفته): تحلیل روندهای تاریخی قیمت طلا با یک مدل LSTM (حافظه طولانی کوتاه‌مدت) که داده‌های سری زمانی قیمت طلا، نرخ ارز و قیمت جهانی انس را دریافت کرده و یک پیش‌بینی احتمالاتی از روند آینده ارائه می‌دهد.

پیشنهاد طراحی (سیستم توصیه‌گر): تحلیل رفتار کاربر (محصولات دیده‌شده، لایک‌ها، خریدها) برای تشخیص سلیقه و ارائه پیشنهادهای شخصی‌سازی‌شده از بین محصولات موجود و طراحی‌های جامعه.

تطابق هوشمند خریدار و فروشنده (Matching): اگر کاربری درخواست خرید یک مدل خاص را داشته باشد و مدل مشابه در صندوقچه کاربر دیگری با قصد فروش وجود داشته باشد، سیستم یک نوتیفیکیشن "مشتری آماده خرید" برای فروشنده ارسال می‌کند.

سناریوی استفاده کاربر:

سیستم با تحلیل مدل LSTM و سایر اندیکاتورها، احتمال رشد قیمت طلا را در دو هفته آینده بالا می‌بیند.

نوید که یک گردنبند در صندوقچه خود دارد، یک اعلان هوشمند دریافت می‌کند: "با تحلیل روند بازار، الان بهترین زمان برای فروش گردنبند شماست. ارزش آن ۲ میلیون بالاتر رفته است. مایل به فروش هستید؟"

Acceptance Criteria (AC):

مدل LSTM باید بر روی داده‌های حداقل ۵ سال گذشته آموزش ببیند و خطای پیش‌بینی (RMSE) آن به‌صورت دوره‌ای کنترل شود.

پیشنهادهای طراحی باید حداقل در ۷۰٪ موارد با کلیک کاربر همراه شود.

۷.۴. جامعه کاربری و رقابت‌های طراحی (Community & Design Challenges)

توضیح: شبکه اجتماعی و رقابت‌های طراحی برای افزایش تعامل.

جریان چالش:

ادمین یک چالش با موضوع مشخص (مثلاً "بهترین انگشتر با سنگ یاقوت") ایجاد می‌کند.

کاربران طرح‌های خود را در ابزار طراحی ایجاد و برای چالش ثبت می‌کنند.

سایر کاربران رای می‌دهند.

سیستم برنده را مشخص کرده و نشان/اعتبار جایزه را به حسابش اعمال می‌کند.

Acceptance Criteria (AC):

کاربران فقط یک بار حق رای به هر طرح را دارند.

ادمین باید بتواند جوایز (مانند کد تخفیف) را به صورت خودکار برای کاربران برنده صادر کند.

8. الزامات غیرکارکردی (NFRs)

امنیت:

تمام ارتباطات سرور-کلاینت باید از طریق HTTPS/TLS 1.3 انجام شود.

اطلاعات پرداخت به هیچ وجه روی سرورهای گلدکسا ذخیره نمی‌شود.

در برابر حملات رایج وب (OWASP Top 10: XSS, SQL Injection, CSRF) ایمن باشد.

یک سیستم Escrow (امانت) برای معاملات C2C باید تراکنش‌ها را تا زمان تأیید تحویل، ایمن نگه دارد.

عملکرد (Performance):

زمان پاسخگویی API برای درخواست‌های اصلی باید زیر ۲۰۰ میلی‌ثانیه باشد.

اپلیکیشن موبایل نباید بیش از ۵۰ مگابایت حجم داشته باشد.

در دسترس‌پذیری (Availability):

پلتفرم باید ۹۹.۹٪ uptime داشته باشد (به جز زمان‌های اعلام‌شده به‌روزرسانی).

پشتیبانی از پلتفرم‌ها:

وب: آخرین دو نسخه مرورگرهای Chrome, Firefox, Safari.

موبایل: iOS 16 به بالا، Android 11 به بالا.

## 9. مدل درآمدی و معیارهای کلیدی عملکرد (KPIs)

تمامی جریان‌های درآمدی ذکر شده در این PRD قابل ردگیری در پنل مدیریت خواهند بود.

| جریان درآمدی | نحوه عملکرد | KPI اولیه |
| --- | --- | --- |
| کارمزد فروش محصولات نو | درصدی از قیمت نهایی فروش (سود فروشنده). | GMV (Gross Merchandise Value) |
| کارمزد معاملات C2C | درصدی از مبلغ موفق فروش. | تعداد معاملات موفق ماهانه |
| کارمزد سفارش ساخت اختصاصی | کارمزد ثابت + درصد. | نرخ تبدیل بازدیدکننده ابزار طراحی به خریدار |
| اشتراک حرفه‌ای | فروش پلن‌های ماهانه/سالیانه برای امکانات پیشرفته‌تر AR و تحلیل. | تعداد مشترکین فعال (Active Subscribers) |
| خدمات تحلیل پیشرفته | فروش گزارش‌های AI محور. | درآمد هر کاربر (ARPU) |

## 10. واژه‌نامه

- AR (Augmented Reality): واقعیت افزوده، فناوری که اشیای مجازی را در دنیای واقعی و از طریق دوربین نمایش می‌دهد.

- Digital Twin: نسخه دیجیتال از یک دارایی فیزیکی (در اینجا طلا) که وضعیت و ارزش آن را منعکس می‌کند.

- C2C (Customer-to-Customer): مدل بازاری که در آن کاربران به یکدیگر کالا می‌فروشند.

- Escrow: خدمت امانت‌داری که پول خریدار را تا دریافت و تأیید کالا نزد خود نگه می‌دارد و سپس به فروشنده پرداخت می‌کند.

- MVP (Minimum Viable Product): حداقل محصول قابل عرضه با ویژگی‌های اصلی.

- LSTM (Long Short-Term Memory): نوعی شبکه عصبی مصنوعی که برای تحلیل و پیش‌بینی داده‌های سری زمانی (مانند قیمت) استفاده می‌شود.